## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 czerwca 2010 roku

## WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY

## GMINY  I  MIASTA  JANIKOWO

## NA  LATA  2010-2013

w tys. złotych

| Lp. | Dział Rozdz. § | Nazwa inwestycji | Priorytet RPO | Działanie PROW | Aktualna wartość kosztorysowa ogółem do wykonania | Miesiąc i rok rozpoczęcia i planowanego zakończenia | Nakłady poniesione od początku inwestycji | Wydatki do poniesienia w latach 2010-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gmina | Inne | Gmina | Inne | Gmina | Inne | Gmina | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 400-40001§605 | Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych | 2 |  | 11.500 | 03-2009 ÷ 12-2015 | - | 1 150 - kredyt – 1 150 | - | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| 2. | 600-60016§605 | Budowa i modernizacja dróg gminnych i ulic. | 1 |  | 4 340 | 04-2009 ÷ 12-2013 | 1 300 | 440 - doch. wł - 90 - kredyt - 350 | - | 500 | 200 | 750 | 200 | 750 | 200 |
| 3. | 600-60016§605 | Budowa obwodnicy miasta Janikowa | 1 | - | 21 204 | 05-2008÷12-2011 | 4 917 | 8 500 - kredyt – 8 500 | 10 601 -środki UE – 6 664 -budżet Wojew.Kuj-Pom. – 3 937 | 700 | - | - | - | - | - |
| 4. | 630-63095§605 | Budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce nad Jeziorem Pakoskim | 6 | 3.3 3.1 | 213 | 05-2010 ÷ 12-2011 | - | - | - | 33 | 180 | - | - | - | - |
| 5. | 700-70005 §605 | Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim |  |  | 1 196 | 05-2012 ÷ 12-2013 | - | - | - | - | - | 100 | 700 | 46 | 350 |
| 6. | 720-72095§605 | Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu”. | 8 |  | 2 646,7 | 05-2009÷12-2012 | 12 | 338,4 - kredyt – 338,4 | - | 28,2 | 160 | 28,5 | 162 | - | - |
| 7. | 720-72095§605 | Rozbudowa sieci internetowej | 4 |  | 500 | 04-2010 ÷ 12-2013 |  | 50 - kredyt - 50 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | 754-75495§605 | Modernizacja urządzeń monitoringu |  |  | 90 | 01-2010 ÷ 06-2013 | - | 40 - doch.wł. – 3 - kredyt - 37 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - |
| 9. | 900- 90001 §605 | Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice |  | 321 | 3 084 | 10-2010 – 11-2011 | - | 500 - kredyt - 500 | - | 1 284 | 1 300 | - | - | - | - |
| 10. | 900-90095§605 | Budowa targowiska miejskiego | 7 |  | 153 | 05-2010 ÷ 12-2013 | - | - | - | - | - | 36 | 71 | 20 | 26 |
| 11. | 926-92601§605 | Budowa bezpiecznego placu zabaw (sportowo-rekreacyjnego) w Janikowie | 7 |  | 670 | 05-2010 ÷ 12-2011 |  | 437 - doch.wł. - 16 - kredyt - 421 | - | 34 | 199 | - | - | - | - |