## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2010 roku

## WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY

## GMINY  I  MIASTA  JANIKOWO

## NA  LATA  2010-2013

w tys. złotych

| Lp. | Dział Rozdz. § | Nazwa inwestycji | Priorytet RPO | Działanie PROW | Aktualna wartość kosztorysowa ogółem do wykonania | Miesiąc i rok rozpoczęcia i planowanego zakończenia | Nakłady poniesione od początku inwestycji | Wydatki do poniesienia w latach 2010-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gmina | Inne | Gmina | Inne | Gmina | Inne | Gmina | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 400-40001§605 | Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych | 2 |  | 11.500 | 03-2009 ÷ 12-2015 | 101 | 130 - kredyt – 130 | - | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| 2. | 600-60016§605 | Budowa i modernizacja dróg gminnych i ulic. | 1 |  | 4 340 | 04-2009 ÷ 12-2013 | 1 465 | 566,7 - kredyt – 415 - doch.wł. – 61,7 | 90 - środki FOGR | 500 | 200 | 750 | 200 | 750 | 200 |
| 3. | 600-60016§605 | Budowa obwodnicy miasta Janikowa | 1 | - | 21 204 | 05-2008÷12-2011 | 18 833 | 8 696 - kredyt – 8 673,7 - doch. wł. – 22,3 | 10 077,7 -środki UE – 6 314,4 -budżet Wojew.Kuj-Pom. – 3 763,3 | 700 | - | - | - | - | - |
| 4. | 630-63095§605 | Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie | 6 |  | 2 547 | 09-2010 ÷ 12-2011 | 48,8 | 48,8 - kredyt – 48,8 | - | 1 000 | 1 500 | - | - | - | - |
| 5. | 700-70005 §605 | Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim |  |  | 1 196 | 05-2012 ÷ 12-2013 | - | - | - | - | - | 100 | 700 | 46 | 350 |
| 6. | 720-72095§605 | Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu”. | 8 |  | 2 646,7 | 05-2009÷12-2013 | 53,4 | 53,4 - kredyt – 53,4 | - | 28,2 | 160 | 28,5 | 162 | 1 929,6 | - |
| 7. | 720-72095§605 | Rozbudowa sieci internetowej | 4 |  | 500 | 04-2010 ÷ 12-2013 | 12,2 | 12,2 - kredyt – 12,2 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | 754-75495§605 | Modernizacja urządzeń monitoringu |  |  | 105 | 01-2010 ÷ 06-2013 | 55 | 55 - doch. wł. – 14,1 - kredyt – 40,9 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - |
| 9. | 801-80101 § 605 | Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Biskupa Michała Kozala | 3 |  | 5 605 | 10-.2010 – 06-2012 | 12,2 | 79,2 -doch. wł. – 79,2 | - | 1 200 | 1 122 | 1 412 | 1 804 | - | - |
| 10. | 900- 90001 §605 | Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice |  | 321 | 3 084 | 10-2010 – 11-2011 | 28 | 111 - kredyt - 111 | - | 2 973 | - | - | - | - | - |
| 11. | 900-90095§605 | Budowa targowiska miejskiego | 7 |  | 206 | 05-2010 ÷ 12-2013 | - | 53 - kredyt – 50 - doch. wł. - 3 | - | - | - | 36 | 71 | 20 | 26 |
| 12. | 921-92109§605 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobieszewicach |  |  | 267 | 01-2011 – 11-2011 | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - |
| 13. | 926-92601§605 | Budowa bezpiecznego placu zabaw (sportowo-rekreacyjnego) w Janikowie | 7 |  | 670 | 05-2010 ÷ 12-2011 | - | 15,2 - doch.wł. - 15,2 | - | 434 | 199 | - | - | - | - |
| 14. | 926-92601§ 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach |  | 413 | 650 | 10-.2010 – 12.2011 | - | 2 -doch. wł. – 2 | - | 648 | - | - | - | - | - |